CodeCheck

AI Destekli Ödev Değerlendirme Platformu

SE 4458  |  Software Architecture & Design of Modern Large Scale Systems

Assignment 1  –  PostgreSQL Advanced Features Demo

| Takım Üyesi | Rol |
| --- | --- |
| Yağız Yüngül | Backend & DB Lead |
| Özgür Can Güngör | Frontend & DevOps |

Mart 2026 – Nisan 2026

Sunum: 15 Nisan 2026

# 1. Proje Genel Bakışı

CodeCheck; öğrencilerin kodlama ödevlerini gönderdiği, arka planda yapay zeka tabanlı kontrol ve test case değerlendirmesinin otomatik gerçekleştiği bir mini HackerRank platformudur. Projenin temel amacı PostgreSQL'in 7 gelişmiş extension'ını gerçek bir üretim senaryosunda kullanmaktır.

## 1.1  Kullanılan PostgreSQL Extension'ları

| Extension | Kategori | Kullanım | Kimin Görevi |
| --- | --- | --- | --- |
| pgvector | Vektör Benzerliği | Öğrenci kodunu AI kodu ile karşılaştır, kopya tespit et | Yağız |
| pgmq | Mesaj Kuyruğu | Ödev submit → kuyruk → worker işleme zinciri | Yağız |
| hstore | Anahtar-Değer | Esnek test sonuçları (test_1=>pass, runtime=>142ms) | Yağız |
| PostGIS | Coğrafi Veri | IP konumu → 50m çapında aynı noktadan ödev tespiti | Özgür |
| ltree | Hiyerarşi | cs.datastructures.trees.inorder ders ağacı | Özgür |
| TimescaleDB | Zaman Serisi | Öğrenci gelişimi, sistem yükü, haftalık grafikler | Özgür |
| citext | Metin Araması | Büyük/küçük harf duyarsız email & username araması | İkisi |

## 1.2  Teknoloji Stack'i

| Katman | Teknoloji | Kütüphane | Geliştiren |
| --- | --- | --- | --- |
| Veritabanı | PostgreSQL 16 | timescaledb-ha Docker image | Yağız |
| Backend API | FastAPI (Python) | SQLAlchemy, pgvector, psycopg2 | Yağız |
| AI Worker | Python Worker | sentence-transformers, LM Studio | Yağız |
| Frontend | Next.js 14 | TypeScript, Tailwind CSS | Özgür |
| State Mgmt | Zustand / SWR | React Query, Axios | Özgür |
| Grafikler | Chart.js | react-chartjs-2 | Özgür |
| DevOps | Docker Compose | GitHub Actions CI/CD | Özgür |
| Test | Pytest / Jest | Coverage raporlama | İkisi |

# 2. GitHub Repository Kurulumu  (Gün 1 – 2 Mart)

## 2.1  Repo Oluşturma Adımları

Aşağıdaki adımları ilk toplantıda birlikte yapın:

- GitHub'a giriş → "New Repository" → İsim: codecheck-platform

- Visibility: Public (sunum için herkes görebilmeli)

- README.md, .gitignore (Python + Node), MIT License ekle

- Settings → Branches → "main" branch protection rule aç

- Settings → Collaborators → Özgür'ü ekle

- Projects → "New Project" → Board view → GitHub Project oluştur

## 2.2  Branch Stratejisi

| Branch | Amaç | Kim açar? |
| --- | --- | --- |
| main | Production-ready kod. Direkt commit yok. | Otomatik (PR ile) |
| develop | Entegrasyon branch'i. Her feature buraya merge. | İkisi |
| feature/db-schema | Veritabanı şeması geliştirmesi | Yağız |
| feature/api | Backend API endpoint'leri | Yağız |
| feature/worker | AI analiz worker'ı | Yağız |
| feature/frontend | Next.js arayüz geliştirmesi | Özgür |
| feature/docker | Docker Compose ve CI/CD | Özgür |

## 2.3  Klasör Yapısı

| Klasör / Dosya | İçerik |
| --- | --- |
| codecheck-platform/ | Proje kök dizini |
| ├── backend/ | FastAPI uygulaması (Yağız) |
| │ ├── app/ | API router, models, schemas, services |
| │ ├── worker/ | pgmq consumer + AI analiz worker |
| │ ├── db/ | Migration dosyaları (Alembic) |
| │ └── tests/ | Pytest test dosyaları |
| ├── frontend/ | Next.js uygulaması (Özgür) |
| │ ├── app/ | App Router sayfaları |
| │ ├── components/ | Yeniden kullanılabilir UI bileşenleri |
| │ └── lib/ | API client, hooks, utils |
| ├── db/ | SQL migration ve seed dosyaları |
| │ ├── migrations/ | Hafta hafta schema değişiklikleri |
| │ └── seeds/ | Demo verisi |
| ├── docker-compose.yml | Tüm servisleri ayağa kaldırır |
| ├── docker-compose.dev.yml | Geliştirme ortamı overrides |
| └── docs/ | Mimari diyagramlar, sunum notları |

# 3. Haftalık Geliştirme Planı

Çalışma takvimi: Hafta sonu toplantıları Cumartesi veya Pazar 11:00–13:00. Hafta içi bireysel geliştirme her akşam 1–2 saat. Toplam çalışma ~6 hafta.

Yağız Yüngül (Backend & DB)       Özgür Can Güngör (Frontend & DevOps)       İkisi Birlikte

## HAFTA 1  |  1 Mart – 8 Mart 2026  |  Temel Kurulum

📅 1 Mart 2026 Pazar ¦ 11:00 – 13:00 ¦ Gündem: GitHub repo kurulumu + mimari kararları + görev dağılımı

| Gün / Tarih | Kime | Görev | Çıktı / Hedef |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Mar (Paz) Toplantı | İkisi | GitHub repo aç → branch yapısını kur → README yaz → Docker Compose taslağı hazırla | codecheck-platform repo açık, develop branch mevcut, README tam |
| 2-3 Mar | Yağız | timescaledb-ha Docker image test et → 01_schema.sql dosyasını bitir → tüm 7 extension CREATE EXTENSION çalışıyor | Veritabanı ayakta, tüm extension'lar aktif |
| 2-3 Mar | Özgür | Next.js 14 projesi oluştur (npx create-next-app) → Tailwind ayarla → sayfa iskeletini kur (login, dashboard, submit, admin) | Frontend boilerplate hazır, sayfalar açılıyor |
| 4-6 Mar | Yağız | FastAPI projesi kur → SQLAlchemy modelleri yaz (User, Assignment, Submission) → /health endpoint → DB bağlantısı test et | Backend ayakta, DB ile konuşuyor |
| 4-6 Mar | Özgür | docker-compose.yml'e frontend + nginx ekle → GitHub Actions workflow dosyası oluştur (lint + build check) | docker-compose up ile tüm servisler ayakta |
| 7-8 Mar | İkisi | Code review: branch → PR → merge pratiği yap → ESLint + Black + Prettier ayarla → İlk milestone: "infra hazır" | develop branch'e ilk gerçek PR merge edildi |

## HAFTA 2  |  9 Mart – 15 Mart 2026  |  Veritabanı + API Temeli

📅 14 Mart 2026 Cumartesi ¦ 11:00 – 13:00 ¦ Gündem: DB migration review + API endpoint test + pgmq kuyruk demosu

| Gün / Tarih | Kime | Görev | Çıktı / Hedef |
| --- | --- | --- | --- |
| 9-11 Mar | Yağız | Alembic migration sistemi kur → ltree + citext tablolarını oluştur (users, course_tree, assignments) → seed verisi yaz | users, course_tree, assignments tabloları tam ve dolu |
| 9-11 Mar | Özgür | Next.js Auth sayfası: login form + JWT token saklama → axios instance + API interceptor (token ekleme, 401 yönlendirme) | Login çalışıyor, token yönetimi tamamlandı |
| 12-14 Mar | Yağız | pgmq extension kur → submission_queue oluştur → /submissions POST endpoint → kuyruğa mesaj atan servis fonksiyonu yaz | Ödev submit edince kuyrukta görünüyor |
| 12-14 Mar | Özgür | Dashboard layout bileşeni: sidebar + navbar → /dashboard sayfası → /assignments listesi API çağrısı entegre et | Dashboard açılıyor, ödev listesi görünüyor |
| 15 Mar | İkisi | Toplantı: frontend login → backend /auth endpoint entegrasyonu test et → Postman collection oluştur → API dökümantasyonu (Swagger) | End-to-end: login → token al → dashboard aç çalışıyor |

## HAFTA 3  |  16 Mart – 22 Mart 2026  |  Çekirdek Özellikler (pgvector + hstore)

📅 21 Mart 2026 Cumartesi ¦ 11:00 – 13:00 ¦ Gündem: pgvector AI tespiti canlı demo + hstore test sonuçları görüntüleme

| Gün / Tarih | Kime | Görev | Çıktı / Hedef |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-18 Mar | Yağız | sentence-transformers kur → get_embedding() fonksiyonu → submissions tablosuna code_embedding vector(384) sütunu ekle → embedding kaydetme servisi | Kod submit edilince DB'de vektör saklanıyor |
| 16-18 Mar | Özgür | Kod editörü bileşeni: CodeMirror veya Monaco Editor entegre et → /submit sayfası: dil seçimi + kod gönderme formu → submit sonrası "bekliyor" animasyonu | Öğrenci kodu yazıp gönderebiliyor |
| 19-21 Mar | Yağız | AI benzerlik sorgusu yaz (cosine similarity) → LM Studio'da test modeli kur → ai_reference_embeddings tablosunu doldur → AI skor hesaplama servisi | AI benzerlik skoru hesaplanıp DB'ye yazılıyor |
| 19-21 Mar | Özgür | Sonuç sayfası: submission status polling (her 3 sn API'a sor) → test skorunu ve AI skorunu göster → hstore test detaylarını tablo olarak göster | Öğrenci sonuçlarını görebiliyor |
| 22 Mar | İkisi | Tam akış testi: öğrenci kodunu submit et → worker işlesin → sonuç ekranda görünsün. Bug fix toplantısı. | Submit → process → görüntüle akışı end-to-end çalışıyor |

## HAFTA 4  |  23 Mart – 29 Mart 2026  |  PostGIS + ltree + Worker Tamamlama

📅 28 Mart 2026 Cumartesi ¦ 11:00 – 13:00 ¦ Gündem: PostGIS kopya tespiti demosu + ltree breadcrumb + admin panel

| Gün / Tarih | Kime | Görev | Çıktı / Hedef |
| --- | --- | --- | --- |
| 23-25 Mar | Yağız | Python worker'ı tam hale getir: pgmq consumer döngüsü → 5 adım işlem → test case sandbox (exec() ile) → hstore kaydet → timescaledb metrik yaz | Worker başlatılınca kuyruktan alıp işliyor |
| 23-25 Mar | Özgür | PostGIS: submission_locations tablosunu API'a bağla → IP'den konum çeken servis (ipapi.co) → yakın öğrenci tespiti sorgusu → admin panelde kırmızı uyarı | Admin panelde konum uyarıları görünüyor |
| 26-28 Mar | Yağız | ltree: course_tree API endpoint'leri → "cs.datastructures altındaki tüm ödevler" sorgusu → breadcrumb verisi döndüren endpoint → test et | Hiyerarşik ödev listesi API'dan geliyor |
| 26-28 Mar | Özgür | ltree breadcrumb bileşeni → ders ağacı sidebar (collapse/expand) → TimescaleDB: haftalık skor grafiği (Chart.js LineChart) → öğrenci profil sayfası | Ders ağacı ve performans grafiği görünüyor |
| 29 Mar | İkisi | Tüm 7 extension'ın çalıştığını doğrula → eksikleri tamamla → beta kullanıcı testi (birbirlerinizin hesabıyla deneyin) | Beta testi tamamlandı, 7/7 extension aktif |

## HAFTA 5  |  30 Mart – 5 Nisan 2026  |  Polish + Test + Optimizasyon

📅 4 Nisan 2026 Cumartesi ¦ 11:00 – 13:00 ¦ Gündem: UI iyileştirme review + test coverage + sunum akışı prova

| Gün / Tarih | Kime | Görev | Çıktı / Hedef |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 Mar - 1 Nis | Yağız | Pytest: API test coverage %80+ → pgvector HNSW index optimizasyonu → error handling iyileştir → API rate limiting ekle | Test coverage raporu, API stabil çalışıyor |
| 30 Mar - 1 Nis | Özgür | Responsive tasarım düzelt (mobil uyumluluk) → loading skeletons ekle → hata mesajları toast notification → koyu/açık tema toggle | UI production kalitesinde, responsive |
| 2-4 Nis | Yağız | Admin dashboard backend: tüm öğrenci sonuçları → AI flag raporu → TimescaleDB haftalık özet endpoint → PostGIS şüpheli konumlar endpoint | Admin API'ları tamamlandı |
| 2-4 Nis | Özgür | Admin dashboard frontend: öğrenci tablosu (sort/filter) → AI flag'li ödevleri kırmızıyla göster → sistem metrikleri (işlem/dakika grafiği) | Admin paneli tüm özelliklerle çalışıyor |
| 5 Nis | İkisi | Tam sistem testi: 2 öğrenci hesabı + 1 admin hesabıyla tüm senaryoları dene → GitHub README güncelle → demo video çek (ihtiyaç olursa) | Tüm senaryolar test edildi, README tam |

## HAFTA 6  |  6 Nisan – 12 Nisan 2026  |  Sunum Hazırlığı + Son Testler

📅 11 Nisan 2026 Cumartesi ¦ 11:00 – 13:00 ¦ Gündem: Sunum provası (tam 15 dakika) + son bug fix + Moodle yükleme

| Gün / Tarih | Kime | Görev | Çıktı / Hedef |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-8 Nis | Yağız | Sunum slide'larının teknik kısmını hazırla (pgvector, pgmq, hstore demosu) → demo scriptini yaz (hangi komut sırasıyla girilecek) → LM Studio'yu hazır et | Teknik demo scripti yazıldı |
| 6-8 Nis | Özgür | Sunum slide'larının görsel kısmını hazırla (PostGIS, ltree, TimescaleDB demosu) → mimari diyagramı güzel çiz (draw.io veya Excalidraw) | Mimari diyagram ve slide'lar hazır |
| 9-10 Nis | İkisi | Tam sunum provası (15 dakika): Yağız backend'i, Özgür frontend'i anlatır → birbirinize soru sorun → zayıf noktaları tespit edin | İlk prova tamamlandı, notlar alındı |
| 11 Nis | İkisi | Geri bildirimlere göre düzelt → İkinci prova → GitHub repo'yu temizle (gereksiz branch sil, README son hali) → Moodle'a yükle | Moodle'a yüklendi, GitHub linki paylaşıldı |
| 12 Nis | İkisi | Son gün: sadece son kontroller → docker-compose up çalışıyor mu? → demo veritabanı sıfırla ve seed'le → sunum gününe hazır | Proje teslim edildi ✓ |

# 4. Hafta Sonu Toplantı Protokolü

Her toplantı aşağıdaki yapıda işlemelidir:

| Süre | Bölüm | İçerik |
| --- | --- | --- |
| 0-10 dk | Check-in | Hafta içinde neler yapıldı? GitHub commit'ler gözden geçirilir. Blocker varsa paylaşılır. |
| 10-60 dk | Geliştirme | Canlı coding session veya birlikte review. Ekran paylaşımlı çalışın. Birbirinizin kodunu okuyun. |
| 60-90 dk | Entegrasyon | Frontend-backend bağlantısını test et. Yeni özellikleri uçtan uca dene. Hataları birlikte çöz. |
| 90-110 dk | Planlama | Gelecek hafta görevlerini belirle. GitHub Project'e issue aç ve assign et. Öncelikleri sırala. |
| 110-120 dk | Check-out | Haftaya toplantı saatini onayla. Her kişi "Bu hafta bitireceğim" diye 1 şey söyler. |

## 4.1  GitHub Issue ve PR Şablonu

Her görev için GitHub'da bir issue açın ve şu formatı kullanın:

| Issue Şablonu | PR Şablonu |
| --- | --- |
| [W2] pgmq submission kuyruğu entegrasyonu Görev: /submissions POST endpoint kuyruğa mesaj atsın Atanan: Yağız Sprint: Hafta 2 Etiket: backend, database | ## Değişiklikler - pgmq.send() fonksiyonu eklendi - Submission servisi güncellendi ## Test - [ ] Unit test yazıldı - [ ] Manuel test yapıldı Fixes #12 |

# 5. Sunum Hazırlığı  (15 Nisan 2026)

## 5.1  Slide Yapısı  (12-14 slayt önerilir)

| # | Başlık | İçerik | Süre | Kim? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kapak | Proje adı, takım üyeleri, tarih | 30 sn | İkisi |
| 2 | Motivasyon | "Neden bu proje?" – HackerRank'in problemi, AI ile kopya patlıyor | 1 dk | İkisi |
| 3 | Mimari Genel Bakış | Submit → pgmq → Worker → 7 extension akış şeması | 1 dk | Yağız |
| 4 | Canlı Demo 1: pgmq | Terminal: mesaj gönder, kuyruğu göster, worker'ın aldığını izle | 2 dk | Yağız |
| 5 | Canlı Demo 2: pgvector | 2 kod submit et → AI skor farkını göster → cosine similarity sorgusu | 2 dk | Yağız |
| 6 | Canlı Demo 3: hstore | Test sonuçlarını psql'de göster → frontend'de tabloyu göster | 1 dk | Yağız |
| 7 | Canlı Demo 4: PostGIS | 2 yakın konumdan ödev → admin panelde kırmızı uyarı | 1.5 dk | Özgür |
| 8 | Canlı Demo 5: ltree | Breadcrumb navigasyon → "tüm alt ödevler" SQL sorgusu | 1.5 dk | Özgür |
| 9 | Canlı Demo 6: TimescaleDB | Haftalık gelişim grafiği → time_bucket sorgusu | 1 dk | Özgür |
| 10 | Canlı Demo 7: citext | Büyük harfli email araması → aynı kullanıcıyı bulduğunu göster | 30 sn | Özgür |
| 11 | Mimari Kararlar | "Neden pgmq Kafka yerine?", "Neden PostGIS?" sorularına cevaplar | 1 dk | İkisi |
| 12 | Öğrendiklerimiz | En zor kısım, production'da kullanılabilir mi, ne geliştirilebilir | 1 dk | İkisi |
| 13 | Sorular | GitHub QR kodu + demo URL | — | İkisi |

## 5.2  Demo Günü Kontrol Listesi

- docker-compose up -d ile tüm servisler ayakta

- Veritabanı seed'lendi (örnek kullanıcılar, ödevler mevcut)

- LM Studio açık ve localhost:1234'te model yüklü

- Python worker arka planda çalışıyor

- Browser'da hem öğrenci hem admin hesabı açık (farklı sekme)

- psql terminali açık (SQL sorgularını canlı göstermek için)

- İnternet bağlantısı yedek: pgvector sadece local çalışır, sorun olmaz

- Demo script yazılı kağıtta hazır (ezberleme, bakılabilir)

## 5.3  Sık Sorulan Sorulara Hazırlık

| Beklenen Soru | Hazırlanan Cevap |
| --- | --- |
| Neden pgmq, Kafka değil? | Kafka ayrı bir servis, extra infra gerektirir. pgmq zaten PostgreSQL içinde çalışır, daha az operasyonel yük. Demo için idealdir. |
| pgvector ne kadar doğru? | Eğer kod birebir aynı değilse benzerliği garantilemez. Bizim sistemimizde bir gösterge, kesin karar vermez. Human review tetikler. |
| PostGIS'i VPN atlatabilir mi? | Evet, bu bir limitasyon. Sistemi tek başına değil, pgvector + PostGIS + kod benzerliği üçlüsüyle düşünmek lazım. |
| TimescaleDB neden normal tablo değil? | Çok fazla metrik verisi zamanla yığılır. Hypertable otomatik partition eder, time_bucket() sorguları çok daha hızlı. |
| Bu sistem production'a gider mi? | Temel mimari sağlam. Eksikler: Docker sandbox (güvenli kod çalıştırma), gerçek LLM API entegrasyonu, autoscaling. |

# 6. Milestones & Teslim Takvimi

| Tarih | Milestone | Tamamlanan | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Mar 2026 | M0: Kickoff | GitHub repo, branch yapısı, görev dağılımı | ◻ Bekliyor |
| 8 Mar 2026 | M1: Infra | Docker Compose ayakta, schema hazır, frontend boilerplate | ◻ Bekliyor |
| 15 Mar 2026 | M2: API Temeli | Login çalışıyor, submit endpoint var, pgmq kuyruk aktif | ◻ Bekliyor |
| 22 Mar 2026 | M3: Core Logic | pgvector + hstore tamamlandı, worker çalışıyor | ◻ Bekliyor |
| 29 Mar 2026 | M4: Tüm Ext. | 7/7 extension aktif, admin panel çalışıyor | ◻ Bekliyor |
| 5 Nis 2026 | M5: Beta | Tam sistem testi, bug fix, README tamamlandı | ◻ Bekliyor |
| 11 Nis 2026 | M6: Sunum Prov. | Slide hazır, 2. prova tamamlandı, Moodle'a yüklendi | ◻ Bekliyor |
| 12 Nis 2026 | M7: Teslim | Proje tamamlandı, GitHub temiz, demo hazır | ◻ Bekliyor |
| 15 Nis 2026 | SUNUM GÜNÜ | CodeCheck canlı demo + slayt sunumu | 🎯 Hedef |

Başarılar! 🚀  |  Yağız & Özgür  |  CodeCheck 2026